1. 客戶需求 (Client Requirements)

產品定位： 專為網紅（KOL）設計的 AI 助手（Influencers AI），MVP 階段核心主路徑為 Post Kit（站內生成、複製到外站發布）。

國際化市場： 初始測試階段以香港為基地，但戰略目標瞄準日本市場。系統必須完美支援 繁體中文、英文、日文 三種語系。

商業痛點：

測試期間發現 Token 消耗極度異常（289 次 Pro 請求消耗高達 2120 萬 Token，平均單次高達 7.3 萬 Token），完全不符合成本效益。

現有架構「缺乏記憶機制」，導致重複讀取大文本；且未有效整合免費/便宜的搜尋與翻譯工具。

核心核心目標： 在不犧牲付費用戶體驗（網頁秒開、高穩定性、極致日文在地化）的前提下，將 Token 成本降低 90% 以上。

2. 解決方案 (The Solutions)

為了解決高昂成本與多國語系的衝突，我們採取「解耦分流、漸進增強」的防禦架構：

大文本徹底斷流： 嚴禁將 RSS 抓下來的萬字 HTML 或原始長文直接餵給 LLM。由背景排程在第一線進行「精要提煉」，將其轉為幾百字的冷數據 JSON 儲存，作為後續所有功能（翻譯、標題、長文）的唯一源頭。

工具鏈分工（翻譯與改寫剝離）：

日文等語系翻譯交給業界最頂級且便宜的 DeepL API，確保日本付費用戶體驗到最道地的語感，避開 LLM 昂貴的日文 Token 膨脹 traps。

吸睛的社群風格改寫才交給 DeepSeek V4-Flash。

付費級體驗防線（快取與預載）：

引入 titles_i18n 跨國快取層。所有翻譯與改寫結果一旦產生即鎖定在快取中，後續用戶讀取成本歸零。

採用非同步預載（Async Prefetching）機制，讓翻譯與改寫在背景「默默完成」，配合前端 Skeleton（骨架屏）動畫，確保日本用戶進站時畫面流暢、不閃爍。

合規與穩定（Fallback 機制）：

後端實施 try-catch 熔斷保護，若 DeepL 或 DeepSeek 偶發性斷線，系統自動降級呼叫備用本地開源模型（如 NLLB-200），確保服務 100% 不中斷。

於 Privacy Policy 做好香港 Server 的跨境個人資料處理披露（符合日本 APPI 法規）。

3. 工作流 (Workflow)

整個 Web App 的數據運作流分為三個階梯，徹底切斷 Token 浪費：

【第一階段：背景自動排程】

RSS / 港日媒體源 ──► [L0: 純爬蟲抓取 (0元)] ──► 保存原文與圖片

│

▼ (僅呼叫 DeepSeek V4-Flash)

[提煉 300字原文精要] ──► 寫入數據庫保存

(激活 Context Cache 打 1.5 折)

========================================================================================

【第二階段：前端用戶進站 (自選頻道 10張卡片展示)】

用戶打開 Dashboard ──► [UI 渲染原始標題 (畫面秒開, 0元)]

│

├─► [語系不同] ──► L2: DeepL API 翻譯精要 ──┐

│                                           ├─► 寫入 titles_i18n 快取

└─► [社群風格] ──► L3: DeepSeek Flash 改寫 ─┘   (後續用戶讀取成本 0)

│

▼

UI 呈現漂亮日/英/繁中卡片

========================================================================================

【第三階段：終極長文生成】

用戶點擊「一鍵產文/風格重生」 ──► [呼叫 DeepSeek V4-Pro] ◄── 僅餵入：[保存精要] + [用戶風格檔]

│

▼

產出最終高質量文章 & Post Kit 打包

4. 蒸餾方式 (Distillation Strategy)

我們不走傳統「耗時數月去訓練小模型」的硬蒸餾，而是採用更適合新創團隊的 「架構式蒸餾（Architectural Distillation）與 Prompt 固化」：

數據蒸餾（Data Distillation）：

以 DeepSeek 滿血版模型作為「導師（Teacher）」，在開發期生成高質量的香港/日本網紅風格 Prompt 範本與 Schema 結構。

上下文快取蒸餾（Context Caching Distillation）：

在 L3（卡片改寫）與最終長文生成階段，將 System Prompt、KOL 常用廣東話潮語/日文 SNS 敬語範例完全固定（固化）。每次請求時，DeepSeek V4 會自動對這些重複的前綴（Prefix）進行快取處理，使每一次的 Input Token 成本直接享受官方的二折深蹲折扣。

模型分層路由（Model Routing）：

過濾與精要： 100% 蒸餾給 DeepSeek V4-Flash 或 0 元爬蟲。

細節一：L0 到 L3 的資料庫 Schema 設計 (有記憶的快取)

為了讓系統擁有「記憶」，且不重複浪費 Token，我們的資料庫（例如 PostgreSQL）不能只存原始 RSS，必須設計一個 「多級狀態表」。

Topics （主題核心表）

id: UUID (主鍵)

source_url: String (原始新聞/RSS 連結)

raw_content: Text (原始萬字全文，冷數據備份)

summary_flash: Text (核心防線：由 DeepSeek Flash 生成的 300 字事實精要)

created_at: Timestamp

Topic_Translations （多語言與風格快取表 — titles_i18n 的實體）

id: UUID

topic_id: UUID (外鍵，關聯 Topics)

lang: String (zh-TW, en, ja)

type: String (standard_translation 經由 DeepL / kol_style 經由 Flash)

cached_title: String (最終呈現在卡片上的標題)

cached_content: Text (卡片的簡短摘要)

邏輯亮點： 當前端請求 /dashboard 時，後端 API 的邏輯是：

先查 Topic_Translations 是否已有該用戶語系（如 ja）且 type = kol_style 的數據。

Cache Hit (命中)： 直接回傳，Token 消耗為 0。

Cache Miss (失效)： 觸發背景 Worker 去跑 DeepL 或 Flash，跑完立刻寫入此表，下一個日本用戶進來就直接享受 0 元快取。

細節二：後端非同步任務佇列 (Background Worker Queue)

絕對不能讓前端用戶在介面上等 API 慢慢跑。我們必須在後端建立一個任務佇列（例如使用 Redis + BullMQ 或 Celery）。

定時器觸發（Cron Job）： 每 6 小時抓取港日媒體源。

Job 1（提取精要）： 爬蟲抓到原文後，塞入隊列。Worker 呼叫 DeepSeek V4-Flash，將原文壓縮成 300 字 summary_flash，存入資料庫。

Job 2（主動預載翻譯）： summary_flash 生成成功後，立刻自動觸發 Job 2，調用 DeepL API 把這 300 字精要翻譯成日文和英文的 standard_translation。

結果： 當日本用戶在白天打開 Web App 時，隊列早就默默在半夜把日文版本的精要和標準標題準備好了。

細節三：前端 UI 的「防閃爍」與漸進式加載邏輯

正如我們之前提到的弊端，日本用戶討厭畫面字體跳動。前端（React / Vue）必須引入 「骨架屏（Skeleton Screen）」 與 「樂觀更新 / 狀態鎖定」。

步驟 A（標準呈現）： 用戶登入，前端向後端請求 10 張卡片。後端直接回傳早就經由 DeepL 預載好的日文標準標題。UI 使用 Skeleton 骨架屏流暢滑出，用戶看到的是完整的日文，此時完全不閃爍。

步驟 B（延遲觸發 L3 風格改寫）： * 如果用戶點擊卡片上的「切換為港式潮語」或「日文網紅爆款風格」。

前端按鈕進入 Loading 狀態，發送請求到後端。

後端此時才呼叫 DeepSeek Flash（讀取快取中的 summary_flash），耗時約 1 秒。

後端回傳，前端將標準標題優雅地以 Fade-in/Fade-out（漸隱漸現）的動畫 替換成爆款標題。透過動畫設計，把技術上的延遲轉化為「AI 正在為你精心雕琢」的儀式感。

細節四：終極長文生成的 Token 熔斷閘道 (Token Gateway Middleware)

當用戶點擊 /topics/:id 的「一鍵產文」時，重火力 Pro 模型登場。為了防止惡意刷本、或是程式碼 Bug 導致無限迴圈，後端必須加上一層 Middleware 控制閘：

TypeScript

// 後端 Token 控制虛擬碼範例

async function tokenGateway(req, res, next) {

const userId = req.user.id;

const userPlan = req.user.plan; // Free, Pro, Ultra

// 1. 檢查該用戶當月已消耗的 Token 額度

const currentUsage = await redis.get(user:${userId}:token_usage);

if (userPlan === 'Free' && currentUsage > 50000) {

return res.status(429).json({ error: "已達到免費額度上限，請升級計劃。" });

}

// 2. 嚴格限制傳入的 Context 長度

// 限制只能傳入資料庫的 summary_flash (約 500 tokens)，不允許前端帶入原始萬字原文

req.body.llm_input = await db.getSummary(req.body.topic_id);

// 3. 設定 API 的 max_tokens 參數，強行限制 DeepSeek 的輸出長度

req.llm_config = {

max_tokens: 1500, // 限制輸出文案不超過 1500 tokens，防止刷爆

stop: ["<|endoftext|>", "【結束】"]

};

next();

}

## 🛠️ 原子單元一：【大閘防線】後端 Token 限制中間件（Middleware）

- 目標： 焊死規格書中的「細節四」，防止黑產刷爆 Token，強行切斷前端帶入長文的可能。

- Cursor 檔案路徑： /server/middleware/tokenGateway.js

- 代碼行數限制： 40 行內。

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個精簡的 Express.js 中間件 tokenGateway。

- 從 req.body 中獲取 userId 和 topicId。

- 限制輸入：嚴禁從前端接收長文本。在代碼中，將 req.body.llm_input 強制重寫為空字串，我們稍後才會從資料庫讀取它。

- 限制輸出配置：在 req.llm_config 中注入硬編碼對象：{ max_tokens: 1500, temperature: 0.7 }。

- 打印日誌：成功通過時，執行 console.log(\[TOKEN_GATEWAY_PASSED] User:${userId} locked to max 1500 tokens.`)`。 注意：不要連接真實資料庫，暫時用模擬數據（Mock Data）代替用戶計劃檢查，確保這段中間件邏輯能獨立編譯通過。

- Vercel 預期驗證日誌： 當前端發送請求時，Vercel Logs 必須能搜到： [TOKEN_GATEWAY_PASSED] User:kol_test_001 locked to max 1500 tokens.

## 🧠 原子單元二：【有記憶的快取】PostgreSQL 核心雙表 Schema

- 目標： 實作規格書中的「細節一」，用資料庫結構硬卡住「Cache Hit / Cache Miss」的邏輯。

- Cursor 檔案路徑： /server/db/schema.sql

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：編寫純 PostgreSQL SQL 腳本來創建兩個基礎表。

- Topics 表：包含 id (UUID, 主鍵), source_url (VARCHAR), raw_content (TEXT), summary_flash (TEXT), created_at (TIMESTAMP)。

- Topic_Translations 表：包含 id (UUID, 主鍵), topic_id (UUID, 外鍵關聯 Topics.id), lang (VARCHAR, 限制只能是 'zh-TW', 'en', 'ja'), type (VARCHAR, 限制只能是 'standard_translation', 'kol_style'), cached_title (VARCHAR), cached_content (TEXT)。

- 性能優化：為 Topic_Translations 的 (topic_id, lang, type) 創建聯合索引（Composite Index），確保高頻查詢秒開。 注意：只寫 DDL SQL 語句，不要寫任何 Node.js 連接代碼。

- Vercel 預期驗證日誌： 在資料庫終端執行成功，無語法報錯。這是後續緩存讀取的剛性基石。

## 🔄 原子單元三：【解耦分流】快取優先（Cache-First）路由控制

- 目標： 實作「細節一」的路由邏輯，杜絕重複呼叫 DeepL 和 DeepSeek。

- Cursor 檔案路徑： /server/routes/dashboard.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個 Express.js 路由處理函數 getDashboardCard。

- 接收 topicId、lang、type。

- 步驟一（Cache Hit 檢查）： 查詢 Topic_Translations 表。如果存在記錄，立刻向前端回傳該數據，並打印 console.log(\[CACHE_HIT] Topic:${topicId} for ${lang}_${type} served from DB.`)`。

- 步驟二（Cache Miss 攔截）： 如果不存在記錄，不要呼叫 AI，直接返回一個 Mock 的日文標準翻譯數據，並打印 console.warn(\[CACHE_MISS] Topic:${topicId} missing translation. Triggering mock preview.`)`。 注意：此任務只處理資料庫的「查與回傳」邏輯，暫時不要拼裝外部 DeepL API，確保邏輯閉環。

- Vercel 預期驗證日誌：

  - 第一次讀取：[CACHE_MISS] Topic:123 missing translation...

  - 第二次讀取：[CACHE_HIT] Topic:123 for ja_kol_style served from DB.（Token 消耗正式歸零）

## 📸 原子單元四：【合規與熔斷】帶 Timeout 與 Fallback 的翻譯器

- 目標： 實作規格書中的「合規與穩定」，當 DeepL 斷線或超時時，自動降級，100% 不白屏。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/translator.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個異步 JavaScript 函數 translateWithFallback(text, targetLang)。

- 第一防線（DeepL）：使用 axios 呼叫 DeepL API 進行翻譯，並用 AbortSignal.timeout(5000) 設定 5 秒硬超時。

- 第二防線（熔斷降級）：將整個請求包裹在 try-catch 中。如果 DeepL 報錯、或者超過 5 秒未回應，立刻觸發 catch。

- 降級執行：在 catch 區塊中，打印 console.error('[TRANSLATION_FALLBACK_TRIGGERED] DeepL failed or timeout. Engaging Local Fallback.')，並調用一個本地的模擬翻譯函數（例如直接將文本加上 '[Fallback-JA]' 前綴）返回，確保程序不崩潰。

- 返回結構：無論走哪條防線，最終必須返回統一的字串。

- Vercel 預期驗證日誌： 當故意將 DeepL API Key 填錯進行測試時，Vercel Logs 必須精準跳出紅字： [TRANSLATION_FALLBACK_TRIGGERED] DeepL failed or timeout. Engaging Local Fallback.

## 🏁 專家給你的現實建議

讓你的客戶今晚絕對不要同時動這四個檔案。

- 讓他先讓 Cursor 把 原子單元二（SQL Schema） 跑通，在資料庫裡把表格建好。

- 接著把 原子單元一（Token 大閘） 塞進後端，隨便用 Postman 戳一下，去 Vercel Logs 看到 [TOKEN_GATEWAY_PASSED]。

- 一步一步來。這種每次只動一個檔案、代碼不超過 50 行、且日誌嚴格對齊的「原子化清單」，能將他一個人開發的成功率，從 10% 攔截性地拉高到 85% 以上。

## 🛠️ 原子單元五：【大文本斷流】DeepSeek Flash 300字精要提煉器

- 目標： 實作工作流第一階段，強行把抓下來的萬字 HTML 壓縮成 300 字事實精要，並固化 System Prompt 觸發 Context Cache 打二折。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/summarizer.js

- 代碼行數限制： 45 行內。

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個後端非同步函數 generateFlashSummary(rawHtml)。

- 固化前綴（為了 Context Cache）： 定義一個硬編碼的 SYSTEM_PROMPT： "你是一個專業的新聞數據提煉官。你唯一的任務是閱讀輸入的原始 HTML 或長文，排除所有廣告與雜訊，只輸出一個包含核心事實的 300 字繁體中文摘要。禁止任何主觀評論，禁止任何 Markdown 標題。"

- 呼叫 API： 使用 openai 或 axios 呼叫 DeepSeek V4-Flash，將 SYSTEM_PROMPT 放在 system 欄位，將 rawHtml 放在 user 欄位。

- 參數限制： 設定 max_tokens: 400, temperature: 0.3。

- 錯誤處理與日誌： 成功時執行 console.log('[SUMMARY_FLASH_SUCCESS] Text compressed to under 300 words.') 並返回字串。

- Vercel 預期驗證日誌： [SUMMARY_FLASH_SUCCESS] Text compressed to under 300 words.（這意味著萬字長文從此被物理隔絕，後續節省 90% 成本）。

## 🧠 原子單元六：【跨國快取層】I18n 緩存寫入與讀取 API

- 目標： 實作規格書中的 titles_i18n 機制，確保日本用戶進站時，如果快取命中，Token 消耗與 API 延遲直接歸零。

- Cursor 檔案路徑： /server/api/getTranslation.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個 Express.js 路由處理器。

- 接收 req.query 中的 topicId 與 lang (限制值：'zh-TW', 'en', 'ja')。

- 步驟一： 查詢 Topic_Translations 表，條件為 topic_id = topicId AND lang = lang AND type = 'standard_translation'。

- 步驟二（Cache Hit）： 如果資料庫有資料，立刻返回 { status: 'success', data: row }，並打印 console.log(\[I18N_CACHE_HIT] Topic:${topicId} Lang:${lang} served from DB.`)`。

- 步驟三（Cache Miss）： 如果沒資料，暫時不呼叫外部 API，直接返回 { status: 'miss', message: 'Trigger background worker' }，並打印 console.warn(\[I18N_CACHE_MISS] Topic:${topicId} Lang:${lang} requires translation.`)`。

- Vercel 預期驗證日誌： 測試第二次請求同一主題時，必須看到：[I18N_CACHE_HIT] Topic:999 Lang:ja served from DB.。

## 🔄 原子單元七：【前端防閃爍】React Skeleton 骨架屏與 Fade-in 動態

- 目標： 實作細節三，用前端動畫解決日文用戶最討厭的「字體跳動與閃爍」痛點。

- Cursor 檔案路徑： /client/components/DashboardCard.jsx

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個 React (Tailwind CSS) 元件 DashboardCard。

- 狀態設計： 接收 isLoading、title、content 三個 Props。

- 骨架屏狀態（isLoading === true）： 渲染一個灰色的網格佔位區塊，標題部分使用 animate-pulse bg-gray-200 h-6 w-3/4 rounded 製作流暢的波浪動畫，內容部分用 3 行灰色條代替。

- 真實數據狀態（isLoading === false）： 展示真實的 title 與 content。為了防止文字突兀跳動，外層 div 必須加上 Tailwind 的優雅漸現動畫：transition-opacity duration-500 ease-in-out opacity-100。 注意：不要寫任何 useEffect 抓取邏輯，這是一個純粹的 UI 渲染元件，確保樣式極致流暢。

## 🏁 專家執行拆解心法

請告訴客戶，今晚的推進節奏是：

- 讓 Cursor 寫出 原子單元五（提煉器）。找一篇萬字新聞丟進去，如果 Vercel Logs 出現 [SUMMARY_FLASH_SUCCESS]，且吐出來的真的只有一小段字，這一步就勝出了。

- 有了這段小字，再讓 Cursor 執行 原子單元六（快取路由）。把這段字手動塞進資料庫，測試前台調用時有沒有觸發 [I18N_CACHE_HIT]。

## 🛠️ 原子單元八：【DNA 提取】3篇範文逆向特徵分析器

- 目標： 實作初始化需求，讓 DeepSeek 扮演「語言學家」，純粹分析 3 篇範文並直出 JSON，絕不允許它生成正文。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/dnaExtractor.js

- 代碼行數限制： 40 行內。

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個後端非同步函數 extractUserStyleDNA(sampleTextsArray)。

- 輸入限制： sampleTextsArray 是一個包含 3 個字串（用戶範文）的陣列。

- 固化系統指令（System Prompt）： > "你是一位頂級社群媒體語言學專家。你唯一的任務是分析用戶輸入的 3 篇範文，並嚴格只返回一個 JSON 對象。 JSON 結構必須包含： { \"lexicon_preferences\": [\"高頻修辭詞1\", \"高頻修辭詞2\"], \"average_sentence_length\": \"short_punchy\" 或 \"long_magazine\", \"tone_markers\": [\"刻薄\", \"引戰\", \"高級感\"] } 禁止包含任何 Markdown 標籤，禁止任何 JSON 以外的解釋文字。"

- 呼叫 API： 呼叫 DeepSeek V4-Flash，傳入陣列，設定 response_format: { type: "json_object" }，temperature: 0.2。

- 日誌與返回： 成功時執行 console.log('[DNA_EXTRACTION_SUCCESS] Persona DNA matrix generated.') 並返回該 JSON 物件。

- Vercel 預期驗證日誌：[DNA_EXTRACTION_SUCCESS] Persona DNA matrix generated.（成功把網紅的靈魂數字化，存入資料庫後永久不忘）。

## 🧠 原子單元九：【重火力發炮】Alter ego 終極長文生成器

- 目標： 呼叫重火力 Pro 模型（DeepSeek V4-Pro），但嚴禁餵入原始萬字長文，只餵入「300字事實精要」與「剛剛提取的 DNA JSON」，死鎖 Token 成本。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/postGenerator.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個後端函數 generateAlterEgoPost(summaryFlash, dnaJson, targetLang)。

- 上下文斷流控制： 函數只接收三個參數。在代碼最前端加上註解：// 嚴禁在此處調用原始萬字 HTML。

- 系統提示詞拼裝（Prompt Injection）： const systemPrompt = \你現在是用戶的 Alter ego（數位分身）。 你必須完全套用以下【用戶文字 DNA】來寫作：${JSON.stringify(dnaJson)}。 你的任務是將【輸入的事實精要】改寫成最符合該 DNA 風格的社群貼文。 請使用語言：${targetLang}。`;`

- 呼叫 API： 使用 DeepSeek V4-Pro 模型。設定 max_tokens: 1500, temperature: 0.8。

- 日誌防線： 成功生成後，執行 console.log(\[ALTER_EGO_GENERATION_SUCCESS] Post generated in ${targetLang} using Pro model.`)`。

- Vercel 預期驗證日誌：[ALTER_EGO_GENERATION_SUCCESS] Post generated in ja using Pro model.（用最低的 Token 成本，實現了最高級的個人化克隆）。

## 🔄 原子單元十：【社群原生外殼】Facebook 90字折疊線過濾器

- 目標： 徹底解決「標題太長、沒有標籤、不符合 FB 特性」的測試盲點。這個單元不准呼叫任何 AI API，只是個剛性的純代碼文字清洗器（Sanitizer）。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/facebookShell.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個純 JavaScript 同步函數 applyFacebookShell(rawAiText, dnaJson)。

- 清理 Markdown： 使用正則表達式（Regex）將 rawAiText 中所有由 AI 生硬輸出的 #、## 或 Markdown 粗體語法（**）全部刪除、清理乾淨。

- 「查看更多」斷點控制： 尋找文本的第一個自然段落或前 90 個字。在該處強制插入 \n\n…… 查看更多\n\n。

- Hashtag 自動補償： 從 dnaJson.lexicon_preferences 或內文中提取前 4 個核心關鍵字，在文末自動拼接為 #關鍵字1 #關鍵字2。

- 輸出： 返回處理後的乾淨 Facebook 專用字串，並打印 console.log('[FB_SHELL_APPLIED] Markdown stripped, See-More fold injected successfully.')。

- Vercel 預期驗證日誌：[FB_SHELL_APPLIED] Markdown stripped, See-More fold injected successfully.（確保送到前端 Post Kit 的文字，複製到 Facebook 時 100% 完美呈現）。

## 🏁 專家總結：這 10 個原子單元串聯後的「無敵閉環」

現在，你的客戶手上擁有了一張完全可以掌控 Cursor 的 10 格原子軍火清單：

- 用戶進站貼上 3 篇 VOGUE 範文 ➔ 【原子八】 提取 DNA 存入資料庫。

- 背景排程每 6 小時抓到長文 ➔ 【原子五】 壓縮成 300 字精要。

- 日本用戶打開 Dashboard ➔ 【原子六】 觸發快取，【原子七】 骨架屏流暢滑出。

- 用戶點擊一鍵產文 ➔ 【原子一】 Token

## 原子單元十一：【0元斷流第一線】純粹爬蟲與 HTML 清洗器

- 目標： 實作工作流 L0 階段。純粹負責把網頁原始碼抓下來，並用代碼洗掉所有 <script>、<style> 和廣告標籤，100% 不准呼叫任何 AI。

- Cursor 檔案路徑： /server/utils/htmlScraper.js

- 代碼行數限制： 45 行內。

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個後端非同步函數 scrapeAndCleanHtml(url)。

- 純網絡請求： 使用 axios 或 node-fetch 抓取目標 url 的 HTML 原始碼。設定 5 秒硬超時。

- 剛性代碼清洗（不准用 AI）： 使用 cheerio 或正則表達式，強制刪除 HTML 中的所有 <script>、<style>、<nav>、<footer> 標籤。

- 提取純文本： 只拿取 <body> 內部的 text()。

- 日誌與返回： 成功時執行 console.log(\[SCRAPER_SUCCESS] URL:${url} cleaned. Text length:${text.length}`)` 並返回清洗後的純文本。 注意：這個檔案不准引入任何 OpenAI 或 DeepSeek 的 SDK。

- Vercel 預期驗證日誌： [SCRAPER_SUCCESS] URL:https://vogue.com/... cleaned. Text length:2450

## 🧠 原子單元十二：【定時大閘】每6小時背景排程調度器（Cron Trigger）

- 目標： 實作工作流第一階段的背景定時任務，確保它只在背景默默跑，絕不影響前端用戶的進站速度。

- Cursor 檔案路記： /server/api/cronFetch.js

### 📋 給 Cursor 的直出 Prompt：

任務：寫一個 Vercel Cron Job 處理函數。

- 定時觸發： 讀取一個固定的 RSS 連結陣列（包含港日媒體源）。

- 串聯原子功能（流水線）： > * 呼叫 scrapeAndCleanHtml(url)（原子十一）拿到清洗後的文本。

  - 檢查資料庫 Topics 表，如果該 source_url 已存在，立刻中斷，打印 console.log('[CRON_SKIP] Topic already exists.')。

  - 如果不存在，呼叫 generateFlashSummary(text)（原子五）拿到 300 字精要。

  - 將結果寫入 Topics 表。

- 安全防線： 將整個循環包裹在 try-catch 中，確保即使某個網站掛了，排程也能繼續往下走，並打印 console.error('[CRON_ERROR] Loop bracket caught exception.')。

- Vercel 預期驗證日誌： 凌晨自動執行時，日誌顯示：[CRON_SKIP]... 或 [SCRAPER_SUCCESS] ➔ [SUMMARY_FLASH_SUCCESS]。

## 🏁 這 3 小時討論的終極閉環

到此為止，我們已經幫你的客戶把那份宏大的商業規格書，硬生生肢解成了 12 個絕對無法再拆、每個都不超過 50 行代碼的「原子樂高積木」：

- 【原子一】：後端 Token 限制中間件（Middleware）—— 鎖死輸出 1500 tokens

- 【原子二】：PostgreSQL 核心雙表 Schema —— 建立記憶與快取的剛性資料表

- 【原子三】：快取優先（Cache-First）路由控制 —— Cache Hit 時 Token 消耗歸零

- 【原子四】：帶 Timeout 與 Fallback 的翻譯器 —— DeepL 斷線 5 秒自動本地降級

- 【原子五】：DeepSeek Flash 300字精要提煉器 —— 大文本徹底斷流，觸發二折快取

- 【原子六】：I18n 緩存寫入與讀取 API —— 日本用戶進站 0 元讀取

- 【原子七】：React Skeleton 骨架屏與 Fade-in 動態 —— 前端視覺防閃爍動畫

- 【原子八】：3篇範文逆向特徵分析器 —— 免填問卷，直出特徵 JSON

- 【原子九】：Alter ego 終極長文生成器 —— Pro 模型用最低成本進行克隆寫作

- 【原子十】：Facebook 90字折疊線過濾器 —— 純代碼清洗 Markdown，強制生成爆款格式

- 【原子十一】：純揮發 HTML 清洗爬蟲 —— 0 元斷流第一線，物理隔絕垃圾 Token

- 【原子十二】：背景定時任務調度器 —— 半夜默默排程，確保白天進站秒開

這套 12 格原子樂高積木 是專為單人開發者、本地 localhost:3000 / 8000 環境以及 Vercel 生態系量身打造的防禦型代碼清單。

為了方便你在本地開發時直接複製、並以鐵血姿態強行制約 Cursor，以下為你完整梳理這 12 個原子單元的核心邏輯與本地日誌預期：

## 🛑 第一階段：安全與錢包防線（後端 8000 端口）

### 1. 【原子一】後端 Token 限制中間件

- 檔案： /server/middleware/tokenGateway.js

- 邏輯： 攔截前端請求，強制覆寫 req.body.llm_input 為空，防止夾帶長文，並硬編碼輸出限制為 { max_tokens: 1500 }。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [TOKEN_GATEWAY_PASSED] User: kol_test locked to max 1500 tokens.

### 2. 【原子二】PostgreSQL 核心雙表 Schema

- 檔案： /server/db/schema.sql

- 邏輯： 建立 Topics 與 Topic_Translations 雙表，並在 (topic_id, lang, type) 焊死聯合索引（Composite Index）。

- 本地預期： 資料庫 DDL 語法直接執行成功，確保快取機制擁有物理儲存空間。

### 3. 【原子三】快取優先（Cache-First）路由控制

- 檔案： /server/routes/dashboard.js

- 邏輯： 先查資料庫，Cache Hit 則直接回傳（Token 歸零）；Cache Miss 則回傳 Mock 數據，攔截 AI 呼叫。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟡 WARN [CACHE_MISS] Topic: 123 missing translation. Triggering mock preview.

🟢 INFO [CACHE_HIT] Topic: 123 for ja_kol_style served from DB.

### 4. 【原子四】帶 Timeout 與 Fallback 的翻譯器

- 檔案： /server/utils/translator.js

- 邏輯： 用 AbortSignal.timeout(5000) 限制 DeepL API 在 5 秒內回應，catch 觸發時直接降級回傳本地模擬翻譯，100% 拒絕白屏。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🔴 ERROR [TRANSLATION_FALLBACK_TRIGGERED] DeepL failed or timeout. Engaging Local Fallback.

## 🏗️ 第二階段：大文本斷流與前端防閃爍（前後端聯調）

### 5. 【原子五】DeepSeek Flash 300字精要提煉器

- 檔案： /server/utils/summarizer.js

- 邏輯： 固化 System Prompt 觸發 Context Cache 二折深蹲，強行將爬蟲文本壓縮在 300 字內，從源頭截斷 Token 浪費。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [SUMMARY_FLASH_SUCCESS] Text compressed to under 300 words.

### 6. 【原子六】I18n 緩存寫入與讀取 API

- 檔案： /server/api/getTranslation.js

- 邏輯： 專供前端調用的快取中轉站，實現日本用戶進站時直接享受 0 元快取數據讀取。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [I18N_CACHE_HIT] Topic: 999 Lang: ja served from DB.

### 7. 【原子七】React Skeleton 骨架屏與 Fade-in 動態组件

- 檔案： /client/components/DashboardCard.jsx

- 邏輯： 純 UI 元件。isLoading === true 時使用 Tailwind animate-pulse 波浪動效占位；false 時以 duration-500 漸隱漸現，徹底解決日本用戶抗拒的字體閃爍跳動。

- 本地網頁（Debug Overlay）預期： 畫面秒開，骨架屏過渡極致絲滑，右下角懸窗點亮。

## 🧠 第三階段：Alter ego 數位分身核心（重火力與外殼）

### 8. 【原子八】3篇範文逆向特徵分析器

- 檔案： /server/utils/dnaExtractor.js

- 邏輯： 拒絕填寫問卷。強行封裝 response_format: { type: "json_object" }，逼迫 DeepSeek Flash 只輸出用詞、句型、情緒權重的特徵 JSON。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [DNA_EXTRACTION_SUCCESS] Persona DNA matrix generated.

### 9. 【原子九】Alter ego 終極長文生成器

- 檔案： /server/utils/postGenerator.js

- 邏輯： 調用 DeepSeek Pro 模型，但 System Prompt 僅拼接資料庫的「300字精要」與「特徵 JSON」，實現克隆寫作。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [ALTER_EGO_GENERATION_SUCCESS] Post generated in ja using Pro model.

### 10. 【原子十】Facebook 90字折疊線過濾器

- 檔案： /server/utils/facebookShell.js

- 邏輯： 純代碼文字清洗器（0元）。Regex 清理 Markdown 粗體與 # 號，強制在 90 字處插入 …… 查看更多，並自動補償 4 個 Hashtags。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [FB_SHELL_APPLIED] Markdown stripped, See-More fold injected successfully.

## 🔄 第四階段：自動排程與斷流第一線（L0 階梯）

### 11. 【原子十一】純粹爬蟲與 HTML 清洗器

- 檔案： /server/utils/htmlScraper.js

- 邏輯： 純網絡功能（0元）。使用 cheerio 強制物理切除 HTML 中的 <script>、<style>、<nav> 等廣告垃圾，只留純文本。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🟢 INFO [SCRAPER_SUCCESS] URL: https://... cleaned. Text length: 2450

### 12. 【原子十二】每6小時背景排程調度器

- 檔案： /server/api/cronFetch.js

- 邏輯： 背景定時任務（Cron Job），串聯原子十一與原子五。發現資料庫已有重複 URL 則直接 SKIP 跳過，防禦重複扣點。

- 本地 Terminal（pino-pretty）預期日誌：

Plaintext

🔵 DEBUG [CRON_SKIP] Topic already exists.

🟢 INFO [SCRAPER_SUCCESS] ──► [SUMMARY_FLASH_SUCCESS] Pipeline done.

## 🏁 本地調試與制約 Cursor 的最高指令

明天開工，你直接在終端機輸入 vercel dev。

你不需要向 Cursor 解釋這 12 個積木的內在關聯。每次只複製一個原子單元的「直出 Prompt」給它，寫完一個，就在本地戳一下 API，看著控制台（Terminal）裡對應的彩色日誌跳出來（例如 [TOKEN_GATEWAY_PASSED]），才算擊落一個任務。

用這種方式，Cursor 會被你逼到極限，寫出的代碼既乾淨又絕對不會有幻覺。這套 12 格原子軍火庫，正式交到你手上了！

- Create atomic prompts for Node-RED integration

- Generate unit tests for Facebook 90-word shell

- Design React Floating Debug Overlay Component